Оценка рисков до кик-оффа

5 шагов, которые AM проходит до подписания контракта или сразу после старта проекта, чтобы выявить риски заранее.

Шаг 1. Профиль маркета

Какие вопросы задавать

•  На каком маркете (или маркетах) планирует работать партнёр?

•  Какой регулятор действует и какие у него требования к лицензии?

•  Насколько высока конкуренция на этом маркете в выбранной вертикали?

Где брать информацию

•  Публичные реестры лицензий регулятора маркета

•  Отраслевые обзоры и новости по гемблинг-рынку

•  Прошлый опыт компании на аналогичных маркетах

Промпт для AI

ПРОМПТ ДЛЯ AI Собери краткую справку по регулированию гемблинга (покер/казино) на рынке [МАРКЕТ]: какой регулятор, какие лицензии требуются, ключевые ограничения на рекламу и продукт, актуальные изменения в законодательстве за последние 12 месяцев.

Как анализировать

Сопоставьте требования регулятора с текущей готовностью партнёра (лицензия, комплаенс) и оцените, реалистичны ли заявленные сроки запуска.

Шаг 2. Финансовая устойчивость

Какие вопросы задавать

•  Какие источники фондирования у партнёра?

•  Есть ли история задержек платежей у партнёра с другими подрядчиками?

•  Какая бизнес-модель монетизации (казино/покер, rake/GGR-share)?

Где брать информацию

•  Публичная информация о компании и инвесторах

•  Прямой запрос финансовых референсов у партнёра

•  Внутренняя база компании по прошлым партнёрам

Промпт для AI

ПРОМПТ ДЛЯ AI Проанализируй публично доступную информацию о компании [НАЗВАНИЕ ПАРТНЁРА]: инвесторы, финансирование, репутация на рынке, упоминания в новостях о финансовых трудностях или спорах.

Как анализировать

Оцените, есть ли явные признаки финансовой нестабильности (судебные споры, задержки, смена собственников) до подписания контракта.

Шаг 3. Продуктовая готовность

Какие вопросы задавать

•  Какие интеграции нужны для запуска и на каком они этапе?

•  Реалистичны ли заявленные сроки запуска с технической точки зрения?

•  Есть ли у партнёра опыт запуска аналогичных продуктов?

Где брать информацию

•  Техническая документация и roadmap партнёра

•  Интервью с продуктовой командой партнёра

•  Внутренняя оценка вашей технической команды

Промпт для AI

ПРОМПТ ДЛЯ AI На основе описания продукта [ОПИСАНИЕ] составь список технических рисков запуска: какие интеграции обычно занимают больше времени, чем ожидается, какие типичные технические причины задержки запуска в гемблинг-продуктах.

Как анализировать

Сравните заявленный таймлайн с типичными сроками аналогичных интеграций и отметьте разрывы.

Шаг 4. Маркетинговая стратегия

Какие вопросы задавать

•  Какие источники трафика планирует использовать партнёр?

•  Насколько реалистичны заявленные CPA и ROI на этом маркете?

•  Есть ли у партнёра собственная база или он полностью зависит от внешнего трафика?

Где брать информацию

•  Бенчмарки CPA/ROI по вертикали и маркету (внутренние данные)

•  Публичные отчёты по рынку интернет-рекламы в гемблинге

•  Прямой запрос маркетингового плана у партнёра

Промпт для AI

ПРОМПТ ДЛЯ AI Сравни заявленные партнёром показатели CPA и ROI на маркете [МАРКЕТ] с типичными бенчмарками для гемблинг-вертикали (покер/казино). Укажи, выглядят ли цифры реалистичными и какие источники трафика обычно дают такие показатели.

Как анализировать

Если заявленные показатели значительно лучше рыночных бенчмарков без явного объяснения - это сигнал риска.

Шаг 5. Команда партнёра

Какие вопросы задавать

•  Кто ЛПР со стороны партнёра и насколько быстро принимаются решения?

•  Есть ли у команды опыт в гемблинг-индустрии?

•  Насколько стабильна команда (нет ли признаков текучки на ключевых позициях)?

Где брать информацию

•  Профили ключевых сотрудников партнёра в открытых источниках

•  Прямое общение на этапе сбора требований

•  Обратная связь от других отделов, уже контактировавших с партнёром

Промпт для AI

ПРОМПТ ДЛЯ AI Составь список вопросов для интервью с командой партнёра, которые помогут оценить их опыт в гемблинг-индустрии, скорость принятия решений и стабильность команды.

Как анализировать

Зафиксируйте контактное лицо, его полномочия и скорость ответов на первых встречах - это лучший предиктор будущей коммуникации.

Таблица рисков для кик-оффа

По итогам 5 шагов соберите риски в единую таблицу и используйте её на презентации партнёру на кик-оффе.

Для внутреннего использования

| Категория риска | Что выявлено | Источник | Уровень (green/yellow/red) |
| --- | --- | --- | --- |

Для презентации партнёру

| Категория риска | Комментарий | Рекомендация |
| --- | --- | --- |